M241 & M245

Hauptdokument

JourneyMap - ParkShare

Gruppe 1

Sanjivan  -  Luka  -  Egor  -  Khalil

Inhalt

0.1 Versionierung	4

1.1 Organisation und Aufgabenteilung	5

1.1.1 Teamstruktur & Rollen	5

1.1.2 Teamstruktur & Rollen	5

1.2.1 Aufgabenteilung	5

1.1.1	Problemidee	6

1.1.1.1 Problem	6

1.1.1.2 Zielgruppe	6

1.1.1.3 Nutzen	6

1.1.2	Problemidee	6

1.1.2.1	Nutzen	6

1.1.2.2	Zielgruppe	7

1.1.2.3	Nutzen	7

2.0 Vorgehensmodell IPERKA	7

2.1 IPERKA Projekt-Navigation (Makro)	7

2.2 IPERKA pro Arbeitspaket (Mikro)	8

3.0 Planung und Aufgabensteuerung	9

3.1 Etappen / Gates / Zeitplan	9

3.1.1 JourneyMap	9

3.1.2 ParkShare	9

3.2 Aufgabenplan (Sprintplan / Wochenplan)	10

3.2.1 JourneyMap	10

3.2.2 ParkShare	11

4.0 RACI-Matrix	13

4.1 RACI Gesamtübersicht (Matrix)	13

4.1.1 JourneyMap	13

4.1.2 ParkShare	14

4.2 Aufgabenpakete	15

4.2.1 JourneyMap	15

4.2.2 ParkShare	17

5.0	Problemstellung und Problemanalyse	20

5.1 Problemstatement	20

5.1.1 JourneyMap	20

5.1.2 ParkShare	20

Private Parkplatzbesitzer können ihre freien Parkplätze für bestimmte Zeiträume auf ParkShare anbieten. Parkplatzsuchende können passende Angebote finden und reservieren. Dadurch werden bestehende Parkflächen besser genutzt und der Aufwand für die Parkplatzsuche reduziert.	21

5.2 Zielgruppe + Personas	21

5.2.1 JourneyMap	21

5.2.1 ParkShare	22

5.3 Nutzen/Impact	22

5.3.1 JourneyMap	22

5.3.2 ParkShare	22

6.0 Entscheidungen & Varianten	24

6.1 Varianten	24

6.1.1	24

6.1.2	24

6.2 Nutzwertanalyse / Entscheid	24

6.2.1	24

6.2.2	24

6.3 PoC Scope	24

6.3.1	24

6.3.2	24

7.0 Risiko- & Qualitätsmanagement	24

7.1 Risiko-Log (Top 5)	24

7.1.1	24

7.1.2	24

7.2 Qualitätsregeln (Definition of Done)	24

7.2.1	24

7.2.2	24

8.0 Teststrategie	24

8.1 Test-Minimum	24

8.1.1	24

8.1.2	24

9.0 Abgaben & Links	24

9.1 Deliverables-Linkliste (D1-D6)	24

9.1.1	25

9.1.2	25

9.2 Gate Checkliste (A-D)	25

9.2.1	25

9.2.2	25

10.0 Quellen	25

10.1 Unterrichtsunterlagen	25

10.2 KI-Unterstützung	25

## 0.1 Versionierung

| Version | Datum | Bearbeiter | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| v.1.0.0 | 26.08.2026 | Sanjivan | Erstellung Github, Erstellung Dokuments & Rollen |
| v.1.0.1 | 26.08.2026 | Luka | RACI |
| V1.0.2 | 02.09.2026 | Luka und Khalil | Bewertung hinzugefügt |
| V1.0.4 | 07.09.2026 | Sanjivan | Raci-matrix, Parkshare & Zusammenfügen im Hauptdokument |
| V1.0.5 | 07.09.2026 | Luka | Versionierung, IPERKA & gleich für Parkway |
| V.1.1 | 16.09.2026 | Luka | Von .md Datei in .pdf konvertiert. |
| V1.1.1 | 21.10.2026 | Luka und Khalil | Korrekturen |
| V1.2 | 21.10.2026 | Sanjivan und Egor | Aufräumen, Korrektur und re-organisation |
| V1.2.1 | 21.10.2026 | Khalil | Korrektur |

# 1.1 Organisation und Aufgabenteilung

## 1.1.1 Teamstruktur & Rollen

| Person | Rolle |
| --- | --- |
| Sanjivan | Product Owner |
| Luka | Koordination, Doku |
| Egor | Service |
| Khalil | Security / QA Lead |

## 1.1.2 Teamstruktur & Rollen

| Person | Rolle |
| --- | --- |
| Sanjivan | Product Owner |
| Luka | Koordination, Doku |
| Egor | Service |
| Khalil | Security / QA Lead |

## 1.2.1 Aufgabenteilung

| Bereich | Zuständigkeiten | Aufgaben |
| --- | --- | --- |
| UX/UI | Sanjivan | Wireframes und Mockups erstellen |
| User Flow | Sanjivan, Egor | Zentralen Nutzen beschreiben, Rückmeldung aus Cold Reviews einarbeiten |
| API / Business Logic | Khalil, Sanjivan | API-Endpunkte und Logik planen und implementieren |
| Datenmodell | Egor | Entitäten, Beziehungen und Schlüssel definieren |
| Tests | Luka, Khalil | Testfälle und Ergebnisse dokumentieren |
| Architekturentscheid | Sanjivan, Egor | Architekturvarianten und Technologien vergleichen |
| Hardening | Khalil | Sicherheitsmassnahmen, Fehlerbehandlung usw. prüfen |

## Problemidee

1.1.1.1 Problem
Fotos, welche gemacht werden, man schaut sie aber nicht an oder kann sie lange nicht finden.
Wenn die Fotos aber automatisch zugeordnet werden, weiss man genau in welchem Trip man wo war und kann sie einfach betrachten.

# 2.0 Vorgehensmodell IPERKA

## 2.1 IPERKA Projekt-Navigation (Makro)

I/P/E - Kick-off und Entscheid

| Phase | Anwendung im Projekt |
| --- | --- |
| Informieren | Wir untersuchen die Probleme, Zielgruppen und Bedürfnisse hinter JourneyMap und ParkShare. Dabei halten wir Nutzen, Unsicherheiten und offene Annahmen fest. |
| Planen | Wir entwickeln User Flows, Wireframes und Mockups für beide Ideen. Wir definieren Arbeitspakete, Verantwortlichkeiten, Etappen und Abnahmekriterien. |
| Entscheiden | Wir vergleichen beide Ideen anhand ihres Nutzens, ihrer Prüfbarkeit und ihres Umsetzungsumfangs. Auf dieser Grundlage wählen wir JourneyMap für die Weiterführung aus. |

R/K/A – Umsetzung und Nachweis

| Phase | Geplante Anwendung im weiteren Projekt |
| --- | --- |
| Realisieren | Wir setzen den zentralen JourneyMap-Flow als Proof of Concept um: Fotos hochladen, anhand von Ort und Zeit zuordnen, speichern und in einer Reiseansicht darstellen. |
| Kontrollieren | Wir überprüfen die Ergebnisse anhand der Done-Kriterien. Dazu gehören Nutzungstests, Unit-, Integrations- und Negativtests sowie Sicherheitsprüfungen. |
| Auswerten | Wir beurteilen Testergebnisse und Rückmeldungen, dokumentieren Grenzen und leiten Verbesserungen ab. Die Ergebnisse werden in der Dokumentation, im Pitch und in der Demo nachgewiesen. |

## 2.2 IPERKA pro Arbeitspaket (Mikro)

| IPERKA-Phase | Umsetzung für AP-02 - Anforderungen und MVP festlegen |
| --- | --- |
| Informieren | Informationen über die angenommene Zielgruppe sammeln und bestehende Annahmen über deren Bedürfnisse, Probleme und Erwartungen zusammentragen. |
| Planen | Geeignete Methoden zur Validierung auswählen, beispielsweise eine Umfrage oder Interviews. Fragen vorbereiten und festlegen, welche Personen befragt werden sollen. |
| Entscheiden | Entscheiden, welche Validierungsmethode verwendet wird und welche Ergebnisse für die Beurteilung der Zielgruppe und des Projekts besonders relevant sind. |
| Realisieren | Die Umfragen oder Interviews mit Personen aus der Zielgruppe durchführen und die Antworten sowie Ergebnisse dokumentieren. |
| Kontrollieren | Überprüfen, ob genügend Personen befragt wurden und ob die Ergebnisse aussagekräftig genug sind, um die bisherigen Annahmen über die Zielgruppe zu bestätigen oder zu widerlegen. |
| Auswerten | Die Ergebnisse analysieren und daraus Schlussfolgerungen für das Projekt und das MVP ziehen. Anforderungen und Funktionen werden bei Bedarf angepasst. |

# 3.0 Planung und Aufgabensteuerung

## 3.1 Etappen / Gates / Zeitplan

### 3.1.1 JourneyMap

| Etappe/Gates | Geplanter Zeitraum | Ergebnis und Abnahmekriterium |
| --- | --- | --- |
| Gate A: Problem und Nutzen | LS1 - LS3 | Problem, Zielgruppe, Nutzen und zentrale Annahmen |
| Gate B: Konzept und Ideenentscheid | LS4 - LS7 am 21.10.2026 | User Flow und 3–5 Low-Fi-Wireframes, Architektur-Blueprint bis D1.4, Auswahl entschieden |
| Gate C: Technische Machbarkeit nachweisen | Ende Sprint 2 | Testfotos hochladen, wird einer Reise zugeordnet, gespeichert und sieht man in der Reise übersicht |
| Gate D: Qualität und Präsentation abnehmen | Ende Sprint 3 | Tests und Sicherheitsprüfungen sind dokumentiert, Deployment und Betriebsanleitung funktionieren. |

### 3.1.2 ParkShare

| Etappe/Gates | Geplanter Zeitraum | Ergebnis und Abnahmekriterium |
| --- | --- | --- |
| Gate A: Problem und Nutzen | LS1 - LS3 | Parkplatzproblem, Zielgruppen, Nutzen und zentrale Annahmen sind im Ideenformular und Innovations-Check beschrieben |
| Gate B: Konzept und Ideenentscheid | LS4 - LS7 am 21.10.2026 | User Flow und 3–5 Low-Fi-Wireframes, Architektur-Blueprint bis D1.4, Auswahl entschieden |
| Gate C: Technische Machbarkeit nachweisen | Ende Sprint 2 | Ein Parkplatz kann für einen Zeitraum gesucht und reserviert werden. Die Reservation wird gespeichert und blockiert den belegten Zeitraum. |
| Gate D: Qualität und Präsentation abnehmen | Ende Sprint 3 | Doppelbuchungen und weitere Fehlerfälle sind getestet. Sicherheitsmassnahmen und Betriebsanleitung sind geprüft. Live-Pitch und Demo sind vorbereitet. |

## 3.2 Aufgabenplan (Sprintplan / Wochenplan)

### 3.2.1 JourneyMap

| Zeitraum | Sprintziel und Aufgabenpakete | Verantwortung | Done-Kriterien |
| --- | --- | --- | --- |
| Konzeptphase: LS1–LS7 | Wir klären den Nutzen und machen den Hauptflow nachvollziehbar. AP-01/02: Anforderungen und Nutzerannahmen untersuchen. AP-04: User Flow, Wireframes und Mockups ausarbeiten. AP-12: Review und KN1-Nachweise dokumentieren. | Anforderungen: R Luka / A Sanjivan. Validierung: R Luka / A Khalil. UX/UI: R Sanjivan / A Egor. Dokumentation: R Luka / A Sanjivan. | Problem und Nutzen sind beschrieben. Konzeptnachweise und Review-Ergebnisse sind nachvollziehbar abgelegt. Die Ideenwahl ist begründet. |
| Umsetzungssprint 1: Wochen 1–2 nach KN1 | Wir schaffen die technischen Grundlagen. AP-05: Architektur und Technologien bestimmen. AP-06: Datenmodell erstellen. AP-07/08: Schnittstellenvertrag und Anmeldung vorbereiten. | Architektur: R Sanjivan / A Egor. Datenmodell: R Egor / A Sanjivan. API und Anmeldung: R Khalil / A Sanjivan. | Architekturentscheid und Datenmodell sind dokumentiert. API-Anfragen, Antworten und Fehlerfälle sind definiert. Anmeldung und grundlegende Datenbankverbindung funktionieren. |
| Umsetzungssprint 2: Wochen 3–4 | Wir weisen den zentralen Nutzungsvorgang als PoC nach. AP-09: Foto-Upload und Zuordnung entwickeln. AP-10: Reiseansicht mit Karte umsetzen. AP-11: Erste Bereitstellung einrichten. | Upload: R Sanjivan / A Luka. Reiseansicht: R Sanjivan / A Khalil. Deployment: R Egor / A Luka. | Testfotos mit geeigneten Metadaten werden zugeordnet, gespeichert und angezeigt. Fehlende Metadaten werden verständlich gemeldet. Der Hauptflow funktioniert in der bereitgestellten Umgebung. |
| Umsetzungssprint 3: Wochen 5–6; Präsentation am TechJam | Wir stabilisieren die Anwendung und bereiten den Nachweis vor. AP-08: Hardening durchführen. AP-11: Monitoring, Logging und Runbook ergänzen. AP-12: Tests, Dokumentation, Pitch und Demo abschliessen. | Sicherheit: R Khalil / A Sanjivan. Betrieb: R Egor / A Luka. Tests, Dokumentation und Präsentation: R Luka / A Sanjivan; gesamtes Team beteiligt. | Mindestens vier Unit-Tests, ein Integrationstest UI -> API -> DB und Negativtests sind bestanden und dokumentiert. Betriebsanleitung und bekannte Grenzen liegen vor. Pitch und Demo sind geprobt. |

### 3.2.2 ParkShare

| Zeitraum | Sprintziel und Aufgabenpakete | Verantwortung | Done-Kriterien |
| --- | --- | --- | --- |
| Konzeptphase: LS1–LS7 | Wir klären den Nutzen und machen den Reservationsablauf nachvollziehbar. AP-01/02: Anforderungen und Nutzerannahmen untersuchen. AP-04: Suche, Parkplatzdetails und Reservation als User Flow und Wireframes darstellen. AP-13: Review und KN1-Nachweise dokumentieren. | Anforderungen: R Luka / A Sanjivan. Validierung: R Luka / A Khalil. UX/UI: R Sanjivan / A Egor. Dokumentation: R Luka / A Sanjivan. | Problem und Nutzen sind beschrieben. Der Reservationsablauf ist verständlich dargestellt. Nachweise und Ideenentscheid sind dokumentiert. |
| Umsetzungssprint 1: Wochen 1–2 nach KN1 | Wir schaffen die Grundlagen für Angebote und Reservationen. AP-05: Architektur bestimmen. AP-06: Datenmodell erstellen. AP-07/08: API-Vertrag, Anmeldung und Berechtigungen vorbereiten. | Architektur: R Sanjivan / A Egor. Datenmodell: R Egor / A Sanjivan. API und Anmeldung: R Khalil / A Sanjivan. | Architektur, Datenmodell und Schnittstellenvertrag sind dokumentiert. Anmeldung und Datenbankverbindung funktionieren. Die Regeln für Zeiträume und Verfügbarkeit sind festgelegt. |
| Umsetzungssprint 2: Wochen 3–4 | Wir weisen die Parkplatzsuche und Reservation als PoC nach. AP-09: Angebote und Verfügbarkeiten umsetzen. AP-10: Suche und Reservation entwickeln. AP-11: Zahlungsablauf zunächst mit einer Testzahlung prüfen. AP-12: Deployment einrichten. | Angebote: R Sanjivan / A Luka. Suche und Reservation: R Sanjivan / A Khalil. Testzahlung: R Egor / A Luka. Deployment: R Khalil / A Egor. | Angebote können erfasst und für einen Zeitraum gefunden werden. Eine Reservation wird gespeichert und blockiert den Zeitraum. Der Zahlungsablauf ist im Test nachvollziehbar; echte Zahlungen bleiben bis zum technischen Entscheid offen. |
| Umsetzungssprint 3: Wochen 5–6; Präsentation am TechJam | Wir sichern den Reservationsprozess ab und bereiten die Präsentation vor. AP-08: Hardening durchführen. AP-12: Betrieb und Runbook ergänzen. AP-13: Tests, Dokumentation, Pitch und Demo abschliessen. | Sicherheit: R Khalil / A Sanjivan. Betrieb: R Khalil / A Egor. Tests: R Luka und Khalil / A Sanjivan. Präsentation: Luka koordiniert das gesamte Team. | Mindestens vier Unit-Tests, ein Integrationstest UI → API → DB und Negativtests sind bestanden und dokumentiert. Doppelbuchungen, ungültige Zeiträume und unberechtigte Zugriffe werden verhindert. Betriebsanleitung, Pitch und Demo liegen vor. |

  - Übergabe und Zuständigkeit

| Übergabe | Verantwortlich | Empfänger | Abnahmkriterium |
| --- | --- | --- | --- |
| Anforderungen und Ergebnisse der Zielgruppenanalyse | Luka und Khalil | Sanjivan und Egor | Anforderungen sind dokumentiert und freigegeben |
| Mockups und Systemarchitektur | Sanjivan und Egor | Entwicklungsteam | Benutzerführung und technische Grundlagen sind geklärt |
| Datenbank, API und Login-System | Egor und Khalil | Sanjivan | Schnittstellen sind dokumentiert und getestet |
| Fertige Funktionen | Sanjivan | Khalil und Luka | Funktionen sind testbereit und dokumentiert |
| Getestete Anwendung | Khalil und Luka | Sanjivan | Tests sind bestanden und die Projektdokumentation ist vollständig |

  - Übergabe und Zuständigkeit

| Übergabe | Verantwortlich | Empfänger | Abnahmkriterium |
| --- | --- | --- | --- |
| Anforderungen und Ergebnisse der Zielgruppenanalyse | Luka und Khalil | Sanjivan und Egor | Anforderungen sind dokumentiert und freigegeben. |
| Mockups und Systemarchitektur | Sanjivan und Egor | Khalil und Egor | Benutzerführung und technische Grundlagen sind geklärt. |
| Datenbank, API und Login-System | Egor und Khalil | Sanjivan und Luka | Schnittstellen sind dokumentiert und getestet. |
| Parkplatzverwaltung und Reservationssystem | Sanjivan und Khalil | Luka und Egor | Parkplätze können erfasst, gesucht und reserviert werden. |
| Bezahlfunktion und Deployment | Egor und Khalil | Sanjivan | Testzahlungen funktionieren und die Anwendung ist erreichbar. |
| Getestete Anwendung und Dokumentation | Khalil und Luka | Sanjivan | Tests sind bestanden und die Projektdokumentation ist vollständig. |

# 4.0 RACI-Matrix

## 4.1 RACI Gesamtübersicht (Matrix)

### 4.1.1 JourneyMap

| AP | Beschreibung | Sanji. | Luka | Khalil | Egor | Status | Nachweis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AP-01 | Anforderungen und MVP festlegen | A | R | I | C | Geplant | - |
| AP-02 | Zielgruppe mit Umfragen oder Interviews validieren | I | R | A | C | In Arbeit | Grobplanung mit drei Sprints und Meilensteinen |
| AP-03 | Projekt-, Termin- und Risikoplanung erstellen | R | A | I | C | Geplant | - |
| AP-04 | Mockups und Benutzerführung entwerfen | R | C | I | A | Geplant | - |
| AP-05 | Systemarchitektur und Technologien bestimmen | R | C | I | A | Geplant | - |
| AP-06 | Datenbank modellieren und einrichten | A | II | C | R | Geplant | - |
| AP-07 | REST-API entwickeln und dokumentieren | A | C | R | I | Geplant | - |
| AP-08 | Login, Rollen und Sicherheitsmassnahmen umsetzen | A | C | R | I | Geplant | - |
| AP-09 | Foto-Upload und automatische Zuordnung entwickeln | R | A | I | C | Geplant | - |
| AP-10 | Reiseansicht mit Karte beziehungsweise Globus entwickeln | R | C | A | I | Geplant | - |
| AP-11 | Deployment und Betrieb einrichten | C | A | I | R | Geplant | - |
| AP-12 | Integration, Tests, Dokumentation und Präsentation | A | R | C | I | Geplant | - |

### 4.1.2 ParkShare

| AP | Beschreibung | Sanji. | Luka | Khalil | Egor | Status | Nachweis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AP-01 | Anforderungen und MVP festlegen | A | R | I | C | Geplant | - |
| AP-02 | Zielgruppe mit Umfragen oder Interviews validieren | I | R | A | C | Geplant | - |
| AP-03 | Projekt-, Termin- und Risikoplanung erstellen | R | A | I | C | In Arbeit | Grobplanung und RACI-Matrix |
| AP-04 | Mockups und Benutzerführung entwerfen | R | C | I | A | Geplant | - |
| AP-05 | Systemarchitektur und Technologien bestimmen | R | C | I | A | Geplant | - |
| AP-06 | Datenbank modellieren und einrichten | A | I | C | R | Geplant | - |
| AP-07 | REST-API entwickeln und dokumentieren | A | C | R | I | Geplant | - |
| AP-08 | Login, Rollen und Sicherheitsmassnahmen umsetzen | A | C | R | I | Geplant | - |
| AP-09 | Parkplatzangebote mit Bildern, Preisen und Verfügbarkeiten entwickeln | R | A | I | C | Geplant | - |
| AP-10 | Kartensuche, Filterung und Reservation entwickeln | R | C | A | I | Geplant | - |
| AP-11 | Online-Bezahlung und Buchungsbestätigung integrieren | I | A | C | R | Geplant | - |
| AP-12 | Deployment und technischen Betrieb einrichten | C | I | R | A | Geplant | - |
| AP-13 | Integration, Tests, Dokumentation und Präsentation | A | R | R | C | Geplant | - |

## 4.2 Aufgabenpakete

### 4.2.1 JourneyMap

| AP | Was gemacht werden muss | Ergebnis |
| --- | --- | --- |
| AP-01 Anforderungen und MVP festlegen | Funktionale und nicht-funktionale Anforderungen sammeln, priorisieren (z. B. MoSCoW) und den kleinsten sinnvollen Funktionsumfang (MVP) definieren: Foto-Upload, automatische Zuordnung, Karten-/Reiseansicht, Login. | Anforderungsliste mit Prioritäten, MVP-Definition |
| AP-02 Zielgruppe validieren | Umfrage oder Interviews mit Vielreisenden und Fotografierenden durchführen, um zu prüfen, ob das Problem (Fotos unauffindbar) real ist und welche Funktionen gewünscht sind. Resultate auswerten. | Auswertung der Umfrage/Interviews, Erkenntnisse für die Anforderungen |
| AP-03 Projekt-, Termin- und Risikoplanung | Projekt in Sprints und Meilensteine aufteilen, Termine und Zuständigkeiten festlegen, Risiken (z. B. fehlende GPS-Daten in Fotos, Datenschutz, Zeitmangel) mit Gegenmassnahmen erfassen. | Projektplan, Terminplan, Risikoliste |
| AP-04 Mockups und Benutzerführung | Wireframes und Mockups der wichtigsten Seiten (Startseite, Reisen, Reisedetail, Upload) erstellen und den Ablauf zwischen den Seiten (Navigation, Klickpfade) festlegen. | Klickbare Mockups, Ablaufdiagramm der Benutzerführung |
| AP-05 Systemarchitektur und Technologien | Aufbau des Systems (Frontend, Backend, Datenbank, Speicher für Fotos) entwerfen und Technologien begründet auswählen. Schnittstellen zwischen den Teilen definieren. | Architekturdiagramm, Technologie-Entscheid mit Begründung |
| AP-06 Datenbank modellieren und einrichten | Datenmodell entwerfen (z. B. Benutzer, Reisen, Fotos, Orte), ER-Diagramm erstellen, Datenbank aufsetzen, Tabellen anlegen und mit Testdaten befüllen. | ER-Diagramm, lauffähige Datenbank mit Testdaten |
| AP-07 REST-API entwickeln und dokumentieren | Endpunkte für Benutzer, Reisen und Fotos (CRUD) programmieren, Fehlerbehandlung einbauen und die API dokumentieren (z. B. mit OpenAPI/Swagger). | Funktionierende REST-API, API-Dokumentation |
| AP-08 Login, Rollen und Sicherheit | Registrierung und Anmeldung umsetzen (sichere Passwort-Speicherung, Token/Session), Rollen und Zugriffsrechte definieren, Eingaben validieren, Fotos nur für berechtigte Personen zugänglich machen. | Sicheres Login, Rechtekonzept, Sicherheitscheckliste |
| AP-09 Foto-Upload und automatische Zuordnung | Upload von Fotos ermöglichen, Metadaten (EXIF: Datum, GPS-Position) auslesen und Fotos anhand von Ort und Zeit automatisch einer Reise zuordnen. Fehlende Daten manuell ergänzbar machen. | Funktionierender Upload mit automatischer Reisezuordnung |
| AP-10 Reiseansicht mit Karte/Globus | Reisen und Fotos auf einer Karte oder einem Globus darstellen, Markierungen pro Ort, Reisedetail mit Fotogalerie und Timeline umsetzen. | Interaktive Reiseansicht im Frontend |
| AP-11 Deployment und Betrieb | Anwendung auf einem Server oder in der Cloud bereitstellen, Umgebungen (Test/Produktiv) einrichten, Backups und einfaches Monitoring einrichten. | Öffentlich erreichbare, laufende Anwendung |
| AP-12 Integration, Tests, Dokumentation, Präsentation | Alle Teile zusammenführen, Funktionstests und Abnahmetests durchführen, Fehler beheben, Dokumentation abschliessen und Abschlusspräsentation vorbereiten. | Getestete Gesamtlösung, fertige Doku, Präsentation |

### 4.2.2 ParkShare

| AP | Was gemacht werden muss | Ergebnis |
| --- | --- | --- |
| AP-01 Anforderungen und MVP festlegen | Funktionale und nicht-funktionale Anforderungen sammeln, priorisieren (z. B. MoSCoW) und den kleinsten sinnvollen Funktionsumfang (MVP) definieren: Parkplatzangebote erfassen, Suche/Filterung, Reservation mit Zeitraum, Login und erste Buchungsbestätigung. | Anforderungsliste mit Prioritäten, MVP-Definition |
| AP-02 Zielgruppe validieren | Umfrage oder Interviews mit Personen durchführen, die private Parkplätze zeitweise vermieten, sowie mit Autofahrern, die kurzfristig einen Parkplatz suchen. Prüfen, ob das Problem real ist und welche Funktionen gewünscht sind. Resultate auswerten. | Auswertung der Umfrage/Interviews, Erkenntnisse für die Anforderungen |
| AP-03 Projekt-, Termin- und Risikoplanung | Projekt in Sprints und Meilensteine aufteilen, Termine und Zuständigkeiten festlegen. Risiken wie Doppelbuchungen, ungültige Zeiträume, Zahlungsausfälle, Datenschutz, unberechtigte Zugriffe und Zeitmangel mit Gegenmassnahmen erfassen. | Projektplan, Terminplan, Risikoliste |
| AP-04 Mockups und Benutzerführung | Wireframes und Mockups der wichtigsten Seiten erstellen: Startseite/Suche, Parkplatzdetail, Angebot erstellen, Reservation/Checkout und Login. Den Ablauf zwischen den Seiten und die wichtigsten Klickpfade festlegen. | Klickbare Mockups, Ablaufdiagramm der Benutzerführung |
| AP-05 Systemarchitektur und Technologien | Aufbau des Systems (Frontend, Backend, Datenbank, Speicher für Parkplatzbilder, Zahlungsschnittstelle) entwerfen und Technologien begründet auswählen. Schnittstellen zwischen den Teilen definieren. | Architekturdiagramm, Technologie-Entscheid mit Begründung |
| AP-06 Datenbank modellieren und einrichten | Datenmodell entwerfen, z. B. Benutzer, Parkplätze, Angebote/Verfügbarkeiten, Reservationen und Zahlungen. ER-Diagramm erstellen, Datenbank aufsetzen, Tabellen anlegen und mit Testdaten befüllen. | ER-Diagramm, lauffähige Datenbank mit Testdaten |
| AP-07 REST-API entwickeln und dokumentieren | Endpunkte für Benutzer, Parkplätze, Angebote, Verfügbarkeiten und Reservationen programmieren. Fehlerbehandlung einbauen und die API dokumentieren, z. B. mit OpenAPI/Swagger. | Funktionierende REST-API, API-Dokumentation |
| AP-08 Login, Rollen und Sicherheitsmassnahmen umsetzen | Registrierung und Anmeldung umsetzen (sichere Passwort-Speicherung, Token/Session), Rollen wie Vermieter, Mieter und Administrator definieren, Zugriffsrechte festlegen, Eingaben validieren und unberechtigte Zugriffe verhindern. | Sicheres Login, Rechtekonzept, Sicherheitscheckliste |
| AP-09 Parkplatzangebote mit Bildern, Preisen und Verfügbarkeiten entwickeln | Erfassen von Parkplatzangeboten ermöglichen: Bilder, Beschreibung, Preis, Standort und verfügbare Zeiträume. Verfügbarkeiten verwalten und Angebote für die Suche bereitstellen. | Funktionierende Parkplatzverwaltung mit Angeboten und Verfügbarkeiten |
| AP-10 Kartensuche, Filterung und Reservation entwickeln | Parkplätze auf einer Karte darstellen, Filter nach Ort, Zeitraum, Preis und Verfügbarkeit umsetzen. Reservation für einen Zeitraum ermöglichen und dabei Doppelbuchungen sowie ungültige Zeiträume verhindern. | Interaktive Suche und funktionierende Reservation |
| AP-11 Online-Bezahlung und Buchungsbestätigung integrieren | Zahlungsablauf integrieren, zunächst mit einer Testzahlung. Buchungsbestätigung nach erfolgreicher Reservation umsetzen. Echte Zahlungen bleiben bis zum technischen Entscheid offen bzw. werden entsprechend dokumentiert. | Nachvollziehbarer Testzahlungsablauf, Buchungsbestätigung, Entscheid zu echten Zahlungen |
| AP-12 Deployment und technischen Betrieb einrichten | Anwendung auf einem Server oder in der Cloud bereitstellen, Umgebungen für Test und Produktion einrichten, Backups und einfaches Monitoring konfigurieren sowie ein Runbook für den Betrieb erstellen. | Öffentlich erreichbare, laufende Anwendung mit Betriebsanleitung |
| AP-13 Integration, Tests, Dokumentation und Präsentation | Alle Teile zusammenführen, Funktions-, Integrations- und Negativtests durchführen, Fehler beheben, Dokumentation abschliessen und die Abschlusspräsentation mit Demo vorbereiten. | Getestete Gesamtlösung, fertige Dokumentation, Präsentation |

# Problemstellung und Problemanalyse

## 5.1 Problemstatement

### 5.1.1 JourneyMap

Ist-Zustand:

Fotos, welche gemacht werden, man schaut sie aber nicht an oder kann sie lange nicht finden.

Soll-Zustand:

Wenn die Fotos aber automatisch zugeordnet werden, weiss man genau in welchem Trip man wo war und kann sie einfach betrachten.

Geschärfte Problemstellung

Reisende mit umfangreichen, unsortierten Fotosammlungen können zusammengehörige Aufnahmen und deren zeitlichen sowie geografischen Reisekontext nur mit hohem Such- und Sortieraufwand wiederfinden.

Beobachtungen aus dem Cold Review

- Die testende Person beschrieb das Hochladen von Fotos im Mockup als verständlich.

- Neu erstellte Reisen erschienen im getesteten Mockup nicht in der Reiseübersicht. Die testende Person erwartete, sie dort wiederzufinden.

- Die testende Person schlug vor, Fotos direkt innerhalb einer Reise hochzuladen.

Noch unbestätigte Annahmen

- Reisende haben regelmässig Schwierigkeiten, zusammengehörige Reisefotos wiederzufinden.

- Die automatische Organisation spart gegenüber der bisherigen Fotoverwaltung ausreichend Zeit.

- Nutzer sind bereit, ihre privaten Fotos dafür hochzuladen.

- Aufnahmezeit und Standortdaten reichen für eine zuverlässige Reisezuordnung aus.

Offene Validierungsfragen

- Wie organisieren Reisende ihre Fotos bisher, und wann entstehen dabei konkrete Schwierigkeiten?

- Finden Testpersonen bestimmte Reisefotos mit JourneyMap schneller als mit ihrer bisherigen Methode?

- Wie zuverlässig funktioniert die Zuordnung mit echten Fotos, insbesondere bei fehlenden oder falschen Metadaten?

Überprüfung und Schärfung

Die ursprüngliche Problemstellung beschrieb allgemein, dass Fotos selten betrachtet oder lange gesucht werden. Der Review machte die Erwartung deutlich, erstellte Reisen und zugehörige Inhalte zuverlässig wiederzufinden. Deshalb grenzen wir die Problemstellung auf das Wiederfinden zusammengehöriger Reisefotos und ihres Reisekontexts ein. Häufigkeit und Bedeutung dieses Problems müssen noch mit Personen aus der Zielgruppe überprüft werden.

Problemanalyse

- Betroffene: Personen, die regelmässig reisen, viele Fotos aufnehmen und ihre Erinnerungen übersichtlich verwalten möchten.

- Ursachen: Grosse Fotosammlungen, fehlende manuelle Organisation und eine unzureichende Verknüpfung von Fotos mit dem jeweiligen Reisekontext.

- Auswirkungen: Zeitverlust beim Suchen und Sortieren. Zusammengehörige Fotos bleiben verstreut und Reiseverläufe sind schwer nachvollziehbar.

- Technische Unsicherheiten: Orts- und Zeitangaben können fehlen oder fehlerhaft sein. Ausserdem müssen Fotoablage, Kartenansicht und Zugriffsrechte zuverlässig zusammenspielen.

- Wirtschaftliche Unsicherheiten: Es ist offen, ob der wahrgenommene Mehrwert eine zusätzliche Anwendung rechtfertigt und wie die laufenden Speicher- und Betriebskosten gedeckt werden können.

- Zentrale Nutzerannahme: Eine automatische Reisezuordnung erleichtert die Fotoverwaltung so deutlich, dass Nutzer ihre Bilder dafür hochladen würden.

5.1.2 ParkShare

Ist-Zustand:
In Städten und dicht besiedelten Gebieten sind freie Parkplätze oft schwer zu finden. Gleichzeitig bleiben private Parkplätze während der Arbeitszeit oder in den Ferien ungenutzt. Es fehlt eine einfache Möglichkeit, diese Parkflächen kurzfristig anderen Personen zur Verfügung zu stellen.

Soll-Zustand:

## Private Parkplatzbesitzer können ihre freien Parkplätze für bestimmte Zeiträume auf ParkShare anbieten. Parkplatzsuchende können passende Angebote finden und reservieren. Dadurch werden bestehende Parkflächen besser genutzt und der Aufwand für die Parkplatzsuche reduziert.

Geschärfte Problemstellung

Autofahrende können verfügbare Parkmöglichkeiten für einen bestimmten Ort und Zeitraum nur schwer im Voraus einschätzen, während zeitweise ungenutzte private Parkflächen für Suchende nicht transparent verfügbar sind.

Beobachtungen aus dem Cold Review

- Im getesteten Mockup konnten Anbieter Verfügbarkeiten nur unter der Woche zwischen 08:00 und 16:00 Uhr erfassen.

- Eine Möglichkeit, zusätzliche Parkplatzbeschreibungen einzugeben, fehlte.

- Im Bereich «Vermieten» konnten bereits erfasste Angebote nicht eingesehen werden.

Noch unbestätigte Annahmen

- Private Parkplätze bleiben regelmässig zu nachgefragten Zeiten ungenutzt.

- Besitzer sind bereit, ihre Parkplätze fremden Personen gegen Bezahlung zu überlassen.

- Suchende vertrauen den Angeboten und einer digitalen Reservationsbestätigung.

- Angebot und Nachfrage passen räumlich und zeitlich ausreichend zusammen.

Offene Validierungsfragen

- Zu welchen Zeiten und Bedingungen würden Parkplatzbesitzer ihre Parkplätze anbieten?

- Gibt es an einem ausgewählten Standort genügend passende Angebote für die gewünschten Zeiträume?

- Welche Informationen benötigen Suchende, um einem Angebot zu vertrauen und eine Reservation vorzunehmen?

Überprüfung und Schärfung

Die ursprüngliche Problemstellung konzentrierte sich auf allgemeinen Parkplatzmangel und ungenutzte private Flächen. Der Review zeigte, dass unterschiedliche Zeitfenster und ausreichende Parkplatzinformationen berücksichtigt werden müssen. Deshalb präzisieren wir das Problem auf die fehlende Planbarkeit und Transparenz zeitabhängiger Verfügbarkeit. Ob diese Schwierigkeiten im Alltag tatsächlich relevant sind, wird durch Befragungen und einen Vergleich von Angebot und Nachfrage geprüft.

Problemanalyse

- Betroffene: Personen mit zeitweise ungenutzten privaten Parkplätzen sowie Autofahrende, die kurzfristig einen Parkplatz benötigen.

- Ursachen: Fehlende Transparenz über freie private Parkplätze und aufwendige individuelle Absprachen zwischen Anbietern und Suchenden.

- Auswirkungen: Suchaufwand und unsichere Ankunftsplanung. Vorhandene Parkflächen bleiben ungenutzt und mögliche Einnahmen entfallen.

- Technische Unsicherheiten: Verfügbarkeiten müssen aktuell bleiben. Gleichzeitige Reservationen dürfen keine Doppelbuchungen verursachen. Auch der Zahlungsablauf muss zuverlässig funktionieren.

- Wirtschaftliche Unsicherheiten: Angebot und Nachfrage müssen am gleichen Ort und zur gleichen Zeit zusammenpassen. Die Bereitschaft zur Vermietung und die akzeptierten Preise sind noch zu prüfen.

- Zentrale Nutzerannahme: Anbieter stellen ihre Parkplätze fremden Personen zur Verfügung und Suchende vertrauen den Angaben sowie der Reservation.

## 5.2 Zielgruppe + Personas

### 5.2.1 JourneyMap

Leute die viele Fotos machen und reisen. Leute, die den Übersicht über ihre Bilder nicht haben und sich komfortabel an guten Erinnerungen erinnern.

Laura, die reisebegeisterte Fotografin:

Alter: 27 Jahre
Beruf: Zeichnerin

Laura reist mehrmals pro Jahr und fotografiert hauptsächlich mit ihrem Smartphone. Ihre Reisefotos liegen zwischen vielen anderen Bildern. Nach einiger Zeit weiss sie oft nicht mehr, wann und wo einzelne Aufnahmen entstanden sind. Zu Hause möchte sie ihre Reisen am Laptop betrachten und ausgewählte Erinnerungen teilen.

- Ziel: Reisefotos schnell wiederfinden und vergangene Reisen nachvollziehen.

- Probleme: Unübersichtliche Fotosammlung, aufwendiges manuelles Sortieren und fehlender geografischer Zusammenhang.

- Bedürfnisse: Einfacher Foto-Upload, automatische Zuordnung nach Ort und Zeit sowie eine übersichtliche Karten- und Zeitansicht.

- Typische Aussage: «Ich möchte meine Reise wiedererleben, ohne zuerst Hunderte Fotos sortieren zu müssen.»

### 5.2.1 ParkShare

Personen mit einem privaten Parkplatz, der zeitweise nicht genutzt wird, Autofahrer, die kurzfristig einen Parkplatz suchen.

Daniel, der Parkplatzsuchende:

Alter: 35 Jahre

Beruf: Techniker

Daniel fährt regelmässig zu Kundenterminen an unterschiedlichen Orten. Besonders in dicht besiedelten Gebieten verliert er Zeit bei der Parkplatzsuche. Er möchte vor der Anfahrt wissen, wo er sein Fahrzeug während des Termins abstellen kann.

- Ziel: Für einen bestimmten Ort und Zeitraum einen passenden Parkplatz reservieren.

- Probleme: Ungewisse Verfügbarkeit, schwer vergleichbare Preise und Zeitverlust durch die Suche.

- Bedürfnisse: Suche nach Ort und Zeitraum, klare Preise, genaue Standortangaben und eine verbindliche Reservationsbestätigung.

- Typische Aussage: «Ich möchte vor der Abfahrt wissen, dass ein Parkplatz für mich frei ist.»

## 5.3 Nutzen/Impact

### 5.3.1 JourneyMap

Verbesserte Produktivität, teilen von den Bilder wird einfacher und eine bessere Ordnung/Organisation im Allgemeinen ohne viel Zeit dafür aufzubrauchen.

- Zeitersparnis: Nutzer müssen ihre Fotos weniger aufwendig manuell sortieren.

- Bessere Übersicht: Die Karten- und Zeitansicht zeigt, wann und wo Aufnahmen entstanden sind.

- Persönlicher Mehrwert: Vergangene Reisen lassen sich leichter wiederentdecken und mit anderen teilen.

- Komfortable Nutzung: Die Weboberfläche erleichtert das Betrachten und Verwalten grösserer Fotosammlungen am Computer.

### 5.3.2 ParkShare

ParkShare soll bereits vorhandene, zeitweise ungenutzte private Parkplätze zugänglich machen. Die Lösung verbindet Personen mit freien Parkflächen mit Personen, die für einen bestimmten Ort und Zeitraum einen Parkplatz benötigen.

- Weniger Suchaufwand: Parkplatzsuchende können einen passenden Platz vor der Anfahrt finden und reservieren.

- Bessere Planbarkeit: Klare Zeitfenster, Preise und Reservationsbestätigungen schaffen Verlässlichkeit.

- Zusätzliche Einnahmen: Anbieter können ihren Parkplatz während ungenutzter Zeiten vermieten.

- Effizientere Flächennutzung: Bestehende Parkplätze werden besser ausgelastet, ohne zusätzliche Parkflächen zu schaffen.

## 5.3.3 Innovations-Check JourneyMap

| Bereich | Einschätzung |
| --- | --- |
| Innovationsart | Produktinnovation mit Prozessverbesserung: Eine Webanwendung verbindet die automatische Fotozuordnung mit einer Karten- und Reiseansicht. Dadurch soll die manuelle Organisation vereinfacht werden. |
| Erwarteter Nutzen | Reisende können zusammengehörige Fotos schneller wiederfinden und ihre Reisen betrachten, ohne sämtliche Bilder manuell sortieren zu müssen. |
| Technische Unsicherheit | Aufnahmezeit und GPS-Daten können fehlen oder fehlerhaft sein. Es ist offen, wie zuverlässig sich einzelne Reisen dadurch unterscheiden lassen. |
| Wirtschaftliche Unsicherheit | Speicher und Betrieb verursachen laufende Kosten. Ob Nutzer den zusätzlichen Nutzen gegenüber bestehenden Fotodiensten ausreichend schätzen und dafür bezahlen würden, ist ungeklärt. |
| Nutzerannahme | Reisende sind bereit, ihre privaten Fotos hochzuladen, wenn die automatische Organisation einen erkennbaren Mehrwert bietet. |
| Konkretes Scheiterrisiko | Werden Fotos häufig falschen Reisen zugeordnet, müssen Nutzer sie manuell korrigieren. Dadurch entfällt die versprochene Zeitersparnis und die Anwendung wird möglicherweise nicht weiterverwendet. |

## 5.3.4 Innovations-Check ParkShare

| Bereich | Einschätzung |
| --- | --- |
| Innovationsart | Dienstleistungsinnovation mit Prozessverbesserung: Zeitweise ungenutzte private Parkplätze werden über eine digitale Vermittlung für bestimmte Zeitfenster angeboten und reserviert. |
| Erwarteter Nutzen | Parkplatzsuchende können ihre Ankunft besser planen und den Suchaufwand reduzieren. Anbieter können mit ungenutzten Parkflächen zusätzliche Einnahmen erzielen. |
| Technische Unsicherheit | Verfügbarkeiten müssen aktuell bleiben und Doppelbuchungen verhindert werden. Reservation und Zahlungsstatus müssen zuverlässig zusammenpassen. |
| Wirtschaftliche Unsicherheit | Es ist offen, ob genügend Anbieter und Suchende am gleichen Ort und zur gleichen Zeit zusammenkommen und mögliche Vermittlungsgebühren akzeptieren. |
| Nutzerannahme | Parkplatzbesitzer sind bereit, ihre Parkplätze fremden Personen zu überlassen. Suchende vertrauen den Angeboten und Reservationsbestätigungen. |
| Konkretes Scheiterrisiko | Gibt es zu wenige verfügbare Parkplätze, finden Suchende keine passenden Angebote. Sie verlassen die Plattform, wodurch auch für Anbieter der Anreiz zur Teilnahme sinkt. |

# 6.0 Entscheidungen & Varianten

## 6.1 Varianten

### 6.1.1

### 6.1.2

## 6.2 Nutzwertanalyse / Entscheid

### 6.2.1

### 6.2.2

## 6.3 PoC Scope

### 6.3.1

### 6.3.2

# 7.0 Risiko- & Qualitätsmanagement

## 7.1 Risiko-Log (Top 5)

### 7.1.1

### 7.1.2

## 7.2 Qualitätsregeln (Definition of Done)

### 7.2.1

### 7.2.2

# 8.0 Teststrategie

## 8.1 Test-Minimum

### 8.1.1

### 8.1.2

# 9.0 Abgaben & Links

## 9.1 Deliverables-Linkliste (D1-D6)

### 9.1.1

### 9.1.2

## 9.2 Gate Checkliste (A-D)

### 9.2.1

### 9.2.2

# 10.0 Quellen

## 10.1 Unterrichtsunterlagen

- M241_245_Dokumentationsstruktur_IMS

- https://techeducator.gitlab.io/ict-courses/

## 10.2 KI-Unterstützung

- Unterstützung bei der Vollständigkeitsprüfung

- Stil des Projektplans wurde mit Unterstützung von KI umgesetzt

- Die Mockups und Wireframes wurden durch Mitarbeit mit Claude realisiert